Promemoria Riunione Commissione Parchi di Studio e Riflessione – Attigliano

19 Febbraio 2012

Temi:

- Completamento lavori CdS

- Lavori manutenzione CdL e Sala

- Recinzione e servitù di passaggio

- Custodi

- Prossima riunione

- Completamento lavori CdS.

I lavori di completamento del CdS (pavimenti e rivestimenti bagni e cucina) si faranno fare ad alcuni operai, poiché solo con le forze dei volontari coinvolti non si riesce a finire.

Per quanto riguarda i sanitari, che sono già stati acquistati, si occuperà Daniel.

L’imbiancatura finale sarà portata  termine da un gruppo di volontari coordinati da Franco.

Per il riscaldamento (piastre  e stufa) bisogna fare un preventivo di spesa (Roberto).

Le porte interne già sono state ordinate e arriveranno appena finiti gli altri lavori.

Per installare gli arredi (ed eventualmente anche realizzare una cerimonia di “attivazione” del Centro Studi”) non c'è bisogno di aspettare di fare il certificato di “abitabilità”.

Si andrà avanti anche con le questioni burocratiche e tecniche (accatastamento, abitabilità, ecc.). Si sta occupando Giovanni e serve l’aiuto di altre persone.

La documentazione tecnica si sta raccogliendo negli armadietti della multiuso.

- Lavori di manutenzione CdL e Sala

Nelle prossime settimane ci sarà da fare per il CdL:

- Completamento camino.

- Isolamento finestre stanze (per la perdita di calore)

- Infiltrazione scala nel cavedio

- Infiltrazione tettoia abitazioni nella stanza n. 5

- Restauro Portoncino ingresso

- Grondaia tettoia abitazioni

- Abilitazione piano superiore (Multiuso) come caffetteria.

Per la Sala:

- Imbiancatura Cupola esterna (e quando possibile anche interna)

- Isolamento termico porte della Sala (che sono molto leggere e disperdono molto calore con relativo aumento dei costi)

- Recinzione e servitù.

Dopo aver parlato con il comune, sembra non ci siano grandi problemi per la servitù di passaggio che costeggia il parcheggio. L’importante è che ci sia la possibilità di accesso da parte dei vicini quando ne abbiano bisogno.

Quindi per ora non si vede la necessità urgente di fare un recinzione fissa.

Sarebbe utile progettare delle separazioni (tipo siepe, staccionata, ecc.) che separino la parte delle abitazioni dal parcheggio e che facilitino l’accesso al Parco attraverso il Portale.

Inoltre è in progetto un marciapiede lungo la strada asfaltata che dal cancello del parcheggio porti al cancello del portale. Fulvio e Agostino si occuperanno di presentare gli schizzi di una proposta.

- Custodi

Da diverso tempo c’è la proposta di mettere in moto un meccanismo di custodi a rotazione con la partecipazione di volontari.

Per alcuni partecipanti della Commissione, questo faciliterebbe lo svolgimento degli eventi e dei ritiri che si tengono al Parco e avrebbe anche una funzione di accoglienza.

È importante che sia una funzione che fa le cose necessarie (ordinamento ambiti, pulizia, manutenzione, ecc.)  e non solo una presenza “vacanziera”.

Alcuni, al contrario, non pensano che questa funzione possa avere una efficacia interessante per il Parco.

Ad ogni modo si decide di fare una sperimentazione, con le persone della Commissione che vogliono, per provare come potrebbe funzionare, a partire dal 21 marzo e fino al 21 aprile.

Claudio coordina i turni.

- Prossima riunione

La prossima riunione della Commissione si svolgerà il 18 marzo 2012 alle ore 15.00.

I temi rimasti in sospeso sono:

1.  Recinzioni Parco zona di confine con i vicini.

2.  Officina: Completamento attrezzature e Costruzione forni

3.  Sicurezza: Estintori Officina, CdS e CdL. Assicurazione

4.  Riorganizzazione Pangea (cambio di sede legale, cambio cariche, ecc.)

5. Cartello del Parco (da farlo simile a quello di PdV).

# Footnotes

Con correzioni successive (29/02/2012)